纳入2019年城镇老旧小区改造计划项目进展情况表

（2020年7月31日）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
| 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 完工数 | 完工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 完工数 | 完工率 |
| 1 | 西塞山区 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 3149 | 3149 | 100% | 858 | 27.25% |
| 2 | 大冶市 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 3989 | 3989 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | 黄石港区 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 5550 | 5550 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | 下陆区 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 1083 | 1083 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | 开发区·铁山区 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% | 15260 | 15260 | 100% | 0 | 0% |
| 全市合计 | 42 | 42 | 100% | 1 | 2.38% | 29031 | 29031 | 100% | 858 | 2.96% |