纳入2020年城镇老旧小区改造计划项目开工情况表

（2020年7月31日）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 新开工改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
| 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 |
| 1 | 黄石港区 | 23 | 23 | 100% | 10530 | 10530 | 100% |
| 2 | 西塞山区 | 40 | 40 | 100% | 13213 | 13213 | 100% |
| 3 | 下陆区 | 8 | 5 | 62.5% | 4467 | 3326 | 74.46% |
| 4 | 大冶市 | 3 | 0 | 0% | 262 | 0 | 0% |
| 5 | 阳新县 | 15 | 0 | 0% | 1376 | 0 | 0% |
| 全市合计 | 89 | 68 | 76.4% | 29848 | 27069 | 90.69% |